## Slide 1: 자동차극장 예매시스템
KITRI
DIGITAL CONVERGENCE LECTURE #26 4P
- MEMBERS
김정남(조장), 송민섭
양민규 ,최나영, 이상규

## Slide 2
BACKGROUND
선정 배경과 목표
현재 자동차 극장 전용 예매 시스템을 구축한 극장 없음
사용자, 관리자 중심으로 하는 전용예매 시스템 구축
효율적이고 직관적인 전용예매 시스템 구축 및 대중의 홍보화 극대
Chart: 자동차 극장 전용 예매 시스템 현황
| 없음 | 있음
자동차 극장 | 12 | 2

## Slide 3
ENVIRONMENT FOR DEVELOPMENT
JDK : Java SE 1.8.0 161
IDE : Eclipse OXYGEN for Java SE
OS : Windows 7, 10
DB : Oracle Database 11g Express Edition
CONFIGURERATION MANAGEMENT : SVN

## Slide 4
WEEKLY PLANNER
구분 | 준비 | 1주차 |  |  |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 비고
요일 |  | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 기간
일자 |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
JDBC 연습 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8
J테이블 연습 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4
DB 테이블(1차) |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4
DB 테이블(당일 최종) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 5
UI 분배 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
SVN 사용방법 교육(민섭) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1
프로젝트 기능구현 (SVN) + J차트 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 12
시연 시나리오 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1
버그수정 및 기능테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
DB 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
문서작업(PPT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2
발표준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 2.5
1차 프로젝트 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.5

## Slide 5
MINDMAP

## Slide 7
사용자
- 로그인,로그아웃 - 회원가입 및 수정 - 영화 예매,내역조회 - 마일리지&혜택조회
최고관리자
- 전 지점 매출 통계
- 전체 영화 등록
지점관리자
- 로그인,회원가입,수정
- 영화등록,수정 및 삭제
- 예매관리,근태관리
- 차량관리
- 예매율 & 매출 통계

## Slide 8
USER INTERFACE for USER
☞ 처음 사용자 단을 실행한 후 회원가입과 ID찾기 PW 찾기 기능을 구현.

## Slide 9
USER INTERFACE for USER

## Slide 10
USER INTERFACE for MANAGER

## Slide 11
Question & Answer

## Slide 12
Thank You.
- 경청해 주셔서 감사합니다. -